## Stakeholder Analysis dan Power–Interest Grid Sistem Informasi Klinik

Studi kasus diambil dari tugas terstruktur Implementasi Sistem Informasi Klinik. Sistem dikembangkan untuk mengintegrasikan pendaftaran pasien, rekam medis, pemeriksaan dokter, apotek, pembayaran, dan laporan manajemen.

IDENTIFIKASI STAKEHOLDER

| Stakeholder | Power | Interest | Kategori Grid | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pemilik Klinik | 5 | 5 | High Power - High Interest | Pemilik, penentu anggaran dan arah bisnis klinik. |
| Kepala Klinik | 5 | 5 | High Power - High Interest | Pemimpin proyek dan pengambil keputusan operasional. |
| Dokter | 4 | 5 | High Power - High Interest | Pengguna utama rekam medis dan pemeriksaan. |
| Perawat | 3 | 5 | Low Power - High Interest | Pengguna harian untuk pencatatan tindakan. |
| Petugas Pendaftaran | 3 | 5 | Low Power - High Interest | Terdampak langsung oleh proses pendaftaran. |
| Apoteker | 3 | 4 | Low Power - High Interest | Membutuhkan resep dan stok obat akurat. |
| Kasir/Keuangan | 4 | 4 | High Power - High Interest | Mengelola transaksi dan laporan keuangan. |
| Divisi IT | 5 | 5 | High Power - High Interest | Implementasi, keamanan, integrasi, pemeliharaan. |
| Vendor Pengembang | 4 | 4 | High Power - High Interest | Membangun sistem sesuai kebutuhan. |
| Pasien | 2 | 5 | Low Power - High Interest | Penerima manfaat layanan klinik. |

# Strategi Pengelolaan Stakeholder

Kelola secara dekat: Pemilik Klinik, Kepala Klinik, Dokter, Kasir/Keuangan, Divisi IT, Vendor.

Jaga kepuasan: Tidak ada stakeholder utama yang dominan pada kategori ini.

Komunikasi rutin: Perawat, Petugas Pendaftaran, Apoteker, Pasien.

Monitor: Tidak ada stakeholder yang berada pada kategori Low Power–Low Interest.